## Slide 1
社内DX推進計画 2026年度版

## Slide 2
背景と目的
現状の課題
  ‒ 部門間でのデータ連携が手動作業に依存している
  ‒ 承認フローに平均3営業日かかっており業務効率が低い
  ‒ ナレッジが個人のローカル環境に散在し共有されていない
目的
  ‒ 業務プロセスの自動化により生産性を20%向上させる
  ‒ データ基盤を整備し、経営判断のスピードを高める

## Slide 3
推進ロードマップ
フェーズ1（Q1）：基盤整備
  ‒ クラウドストレージの全社統一
  ‒ 認証基盤（SSO）の導入
    ‒ ‒ 対象システム: 社内ポータル、勤怠、経費精算
    ‒ ‒ 担当: インフラチーム
フェーズ2（Q2–Q3）：業務自動化
  ‒ 承認ワークフローのシステム化
  ‒ RPAによる定型作業の自動化（対象業務10本）
    ‒ ‒ 月次集計レポート
    ‒ ‒ 請求書データ取り込み
フェーズ3（Q4）：定着・改善
  ‒ 利用状況モニタリング開始
  ‒ 改善サイクルの確立（月次レビュー）

## Slide 4
体制と予算
推進体制
  ‒ 推進オーナー: DX推進部長
  ‒ 各部門DX担当: 1名ずつ選任
  ‒ 外部ベンダー: システム開発・運用サポート
概算予算
  ‒ フェーズ1: 500万円
  ‒ フェーズ2: 1,200万円
  ‒ フェーズ3: 300万円
  ‒ 合計: 2,000万円

## Slide 5
まとめ
  ‒ 2026年度は基盤整備と自動化を両輪で推進する
  ‒ 全社横断の体制で進め、年度末に効果測定を実施する
  ‒ 次年度以降のAI活用フェーズへのつなぎを意識して設計する

## Slide 6
図解案
【背景と目的】 現状→課題→目標のビフォーアフター比較図
【推進ロードマップ】 3フェーズのガントチャート（Q1〜Q4）
【体制と予算】 予算配分の円グラフ